PROGRAMME D’EXECUTION

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°009/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025 POUR LA CONCEPTION, LE DEVELOPPEMENT ET LA MISE EN SERVICE D’UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE GESTION COMMERCIALE A LA CAMWATER

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE (Phase du projet)

Suivi et références

|  | Nom | Date | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédacteur | Junior MALLA Rôle : junior.malla@afreetech.com | 02/12/2025 |  |
| Vérificateur | Prénom et Nom Rôle xxx.xxxx@afreetech.com | 18/03/2025 | validé |
| Approbateur | Prénom et Nom Rôle xxx.xxxx@afreetech.com | 18/03/2025 |  |

| Liste de diffusions |  |
| --- | --- |
| [CAMWATER] | [Titre NOM et Prénom] – [Fonction / Rôle] – [Email] [Titre NOM et Prénom] – [Fonction / Rôle] – [Email] |

| Références |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre du document | Description | Rédacteur / Propriétaire | version | Nom du document |
| xxx | xxx | [CAMWATER] | V1 du xx/xx/2013 | Xx_yy.pdf |

| Suivi des versions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Statut | Auteur | Nature de la modification |
| 0.1 | XX/XX/202X | création/maj mineure/maj majeure | XXX | Version initiale |

Sommaire

1	Introduction	4

1.1	Utilisation	4

2	Nomenclature	4

2.1	Nom abrégé du Client	4

2.2	Nom abrégé du projet	4

2.3	Nom abrégé du document	4

2.4	Version	4

3	Mise en page	4

3.1	Marges	4

3.2	Saut de page	4

3.3	Pages obligatoires	4

4	Styles	4

4.1	Titres	4

5	Titre 1	4

5.1	Titre 2	4

5.1.1	Titre  3	4

5.2	Textes	4

5.3	Listes	4

5.4	Tableaux	4

5.5	Illustrations	4

Illustrations

Figure 1 – marges 1	4

Figure 2 – marges 2	4

Figure 3 – Sauts de pages – Page ou Sauts de section – Page suivante	4

Figure 4 - maj sommaire et table des illustrations	4

Figure 5 - mise en page des tableaux avec titre	4

Figure 6 - mise en page des tableaux sans titre	4

Figure 7 - légende des illustrations	4

Glossaire/lexique

| BLI | Bon de livraison / installation. A faire signer par le client lors de la livraison et/ou installation de la version finale de l’application |
| --- | --- |
| CDC | Cahier Des Charges. Il doit contenir une description complète, claire et précise des besoins du client, des fonctionnalités attendues, des interfaces souhaitées et de leur enchainement. Lorsqu’il est intégré à un Appel d’offre il s’appelle également TDR pour Termes De Référence. |
| CDP | Chef De Projet. Il doit manager le plus efficacement possible son équipe sur les projets que lui confie la société afin d’utiliser au mieux à la fois les capacités techniques et managériales mais aussi humaines de chacun. Il doit respecter la méthodologie de gestion de projet AFREETECH et assurer la réalisation, le pilotage de son équipe et ses ressources, et le suivi des projets qui lui sont confiés pour contrôler et respecter les diverses contraintes du projet (gestion des délais, gestion de la qualité, gestion des coûts, gestion du contenu, gestion de la communication, satisfaction continue du client). Il gère l’ensemble des étapes, des ressources d’un projet. |
| CRF | Compte-Rendu Flash. Il est rédigé par le DT suite aux réunions projets et transmis aux participants. |
| DAF | Directeur Administratif et Financier. Il gère l’ensemble des tâches administratives de la société et ses finances (budgets, comptabilités, Plan management …) |
| DDC | Dossier De Conception. Il contient la conceptualisation des besoins du client, dans un outil adapté, suivant les SFG pour réaliser les développements |
| DDP | Directeur De Projet. il doit manager le plus efficacement possible les Chefs de Projets (CDP) sur l’ensemble des projets afin d’utiliser au mieux à la fois les capacités techniques et managériales mais aussi humaines de chacun. Il doit respecter la méthodologie de gestion de projet AFREETECH et assurer la coordination et le suivi des projets en collaboration avec les CDP et RT. |
| DTA | Document Technique d’Architecture de l’application comportant : - la technologie choisie (WEB, client lourd, n tiers…) - les outils utilisés (langage, IDE/AGL, Framework…) - le schéma général de l’architecture |
| DTG | Directeur Technique Général. Il supervise, coordonne, manage l’ensemble des ressources techniques (humaines, matérielles, logicielles) en collaboration avec les DT, définit l’organisation générale, les méthodes, les procédures, les contrôles qualités et construit la stratégie globale de l’entreprise. |
| DTI | Document Technique d’Installation de l’application comportant : - les prérequis techniques (OS, caractéristiques des matériels – serveurs/postes de travail/imprimantes/tablettes… -, les outils à installer…) - la procédure d’installation et de mise à jour |
| DTR | Directeur Technique Régional. Il gère l’ensemble des ressources techniques régionales en collaboration avec les DDP, CDP et RT. Il participe à la définition de l’organisation projets (internes et clients), des méthodes à appliquer, à la stratégie de la société et les orientations techniques à la fois régionales et générales. Il rend compte au DTG, via des réunions régulières (COPRO, suivi des produits…), de l’exécution des directives, de la mise en œuvre des stratégies et des éventuels ajustements à prendre en compte dans le périmètre régional. En l’absence de DTR, le DDP assure toutes les tâches liées aux projets internes et clients |
| EAD | Entretien annuel d’Activité et de Développement. Il permet de faire un bilan de l’année écoulé, de préparer les objectifs de l’année prochaine (ECPO) et de construire le Plan de Management par la DG |
| EDB | Expression Des Besoins. Il contient souvent une description sommaire et incomplète des besoins du client. Il est plus prudent de proposer une étude préalable pour rédiger un CDC |
| FAN | Fiche d’Anomalies. Elle sert lors des recettes utilisateurs pour que les testeurs puissent très simplement déclarer les anomalies détectées |
| FDP | Fiche De Poste. Elle décrit l’ensemble des missions, des compétences et des objectifs demandés/attendus pour un poste donné. Elle doit être annexée au Contrat de travail et transmise au collaborateur à sa prise de fonction. |
| FDT | Fiche De Test. Elle décrit l’ensemble des tests (cas d’utilisation) à réaliser pour les recettes internes et recette utilisateur. Elle se base sur les fonctionnalités listées dans le TFC |
| FEC | Fiche d’Evaluation Continue. Elle permet d’évaluer en continue les compétences des ressources techniques : DDP, CDP et Techniciens. |
| FQE | Formulaire Questionnaire d’Entretien. Ce formulaire est un ensemble de commentaires questions à compléter lors des entretiens de l’étude préalable. Il est adapté au produit concerné |
| GFU | Guide Utilisateur qui explique à la fois l’utilité de toutes les fonctionnalités et comment les utiliser (avec des illustrations) |
| ITC | Ingénieur Technico-Commercial. Il gère les étapes avant-ventes et le suivi commercial des clients |
| MDC | Matrice De Compétence. Elle sert à évaluer les compétences techniques, de pilotage, de management, etc, des collaborateurs. |
| MDR | Matrice Des Risques. Elle sert à archiver l’ensemble des risques rencontrés lors des projets afin de capitaliser sur les plans d’actions mises en œuvre et anticiper |
| PCC | Présentation synthétique pour la Conduite du Changement (PCC) de l’application destinée aux futurs utilisateurs afin de les sensibiliser aux nouvelles fonctionnalités, ergonomie, procédures… |
| PSF | Programme et Supports de Formation pour les utilisateurs. Le support doit être synthétique et illustré pour qu’un utilisateur puisse s’y référer à tout moment après la formation comme macro-guide utilisateur. |
| PTFG | Proposition Technico-Financière Globale. Elle correspond à l’offre commerciale remise au client pour réaliser son besoin. Elle est construite d’après le TFC. |
| RT | Responsable Technique. Il gère un produit en particulier et est l’expert en interne sur celui-ci. Il réalise les documents commerciaux et techniques pour à la fois les équipes commerciales afin de mieux vendre le produit, et les équipes techniques pour mieux répondre aux spécificités du produit dans le cadre des projets clients. Il assure aussi la montée en compétence interne. Il est le leader interne sur son produit pour le développer. RT est une fonction en plus de celle de CDP, DDP et/ou ITC. |
| SFD | Spécifications Fonctionnelles Détaillées. Elles permettent de détailler les besoins (fonctionnalités) du client, dans un outil adapté, suivant les SFG pour réaliser les développements |
| SFG | Spécifications Fonctionnelles Générales. Elles permettent de formaliser les besoins (fonctionnalités) du client dans un outil adapté afin de préparer les développements |
| TDB | Tableaux De Bord. Ils servent de suivi de projet et sont maj par les CDP via les outils (REDMINE, …). Ils sont aussi utilisés par le DT pour préparer les réunions projets. |
| TDR | Voir CDC |
| TFC | Tableaux des Fonctionnalités et des Charges. Il permet de recenser toutes les fonctionnalités à réaliser (après étude du CDC ou l’EdD) et d’estimer les charges de spécifications, réalisation, modélisation… C’est l’outil central pour toutes les phases du projet. |
| VABF | Validation Au Bon Fonctionnement. PV de recette de la version finale pour sa mise en production |

# OBJET ET CADRAGE DE REFERENCE

Le présent projet, tel que défini dans l’Appel d’Offres National Ouvert n°009/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2025 du 08 septembre 2025, porte sur la conception, le développement, le paramétrage, l’intégration, le déploiement et l’assistance à la mise en service d’une solution informatique de gestion commerciale (GESCOM) destinée à moderniser et centraliser l’ensemble des opérations commerciales de la CAMWATER. Il s’inscrit dans la dynamique de transformation digitale engagée par le Top-Management afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers et de renforcer la performance financière de l’entreprise, notamment à travers la fiabilisation de la facturation, l’optimisation du recouvrement et l’intégration des paiements physiques et digitaux via la plateforme PAYWATER. GESCOM constitue l’un des piliers du nouveau système d’information de CAMWATER, aux côtés de la digitalisation de la relève des compteurs et des systèmes de géolocalisation, et doit s’interfacer avec ces outils et les solutions tierces grâce à une architecture ouverte et sécurisée. Le cadre de référence du projet inclut les prescriptions contractuelles de l’AONO, les normes internes CAMWATER, ainsi que les bonnes pratiques internationales en matière de gestion de projet, d’architecture logicielle et de sécurité des systèmes d’information. Le présent Programme d’Exécution définit ainsi les objectifs, activités, livrables, responsabilités et modalités organisationnelles permettant d’assurer la réalisation du projet dans les délais contractuels.

# OBJECTIFS DU PROGRAMME D’EXECUTION

Le programme d’exécution du projet a pour objectifs :

Garantir la conformité de l’exécution du marché avec les dispositions contractuelles de l’AONO n°009/AONO/CAMWATER/DG/CIPM/2025 et avec les exigences techniques et fonctionnelles définies par la CAMWATER ;

Décrire les moyens humains, matériels, techniques et organisationnels mobilisés pour la conception, le développement, l’intégration, les tests, le déploiement et l’assistance à la mise en service de la solution GESCOM ;

Assurer la maîtrise des délais, des coûts, de la qualité et du périmètre, à travers une planification détaillée, un suivi rigoureux et des mécanismes de validation à chaque étape ;

Structurer la gouvernance et les mécanismes de communication entre les parties prenantes (CAMWATER, prestataire, équipes métiers, équipes SI), afin de garantir un pilotage efficace et une coordination fluide ;

Définir un cadre structuré de mise en œuvre, précisant les activités à réaliser, leurs enchaînements, les responsabilités de chaque acteur et les délais associés ;

Assurer la cohérence, la visibilité et la traçabilité sur l’ensemble du déroulement du projet : du cadrage initial jusqu’à la mise en production, la migration des données et la phase d’assistance ;

Faciliter la coordination opérationnelle entre les équipes internes CAMWATER (SI, métiers, recouvrement, facturation) et les équipes du prestataire, grâce à une organisation claire et à des outils de suivi adaptés ;

Garantir le respect des engagements contractuels en termes de qualité des livrables, de performance de la solution, d’interopérabilité avec les systèmes tiers, de sécurité des données et de disponibilité du service ;

Servir de référence opérationnelle et contractuelle pour le pilotage, le contrôle de l’avancement, la gestion des risques, la validation des livrables et la prise de décision.

- De manière spécifique pour ce projet, ce programme d’exécution vise à :

Planifier la réalisation des phases clés : lancement et cadrage, diagnostic de l’existant, analyse et conception, développement et intégration, tests et recette, migration des données, déploiement et accompagnement ;

Organiser les jalons de validation avec la Direction Générale, la Direction des Systèmes d’Information, les équipes métiers et les instances de suivi et de pilotage du projet ;

Définir les modalités pratiques de suivi du projet : reporting hebdomadaire/mensuel, comités techniques et de pilotage, indicateurs de performance, gestion des risques et plans d’escalade ;

Mettre à disposition un outil de communication, de transparence et de coordination pour l’ensemble des acteurs impliqués, garantissant une compréhension partagée de l’avancement, des enjeux et des décisions à prendre ;

Assurer l’intégration harmonieuse du GESCOM avec les autres projets structurants de CAMWATER (télé relève, géo référencement, PAYWATER) grâce à une approche cohérente d’architecture et d’interopérabilité ;

Accompagner la CAMWATER dans la montée en compétences de ses équipes opérationnelles et techniques, pour assurer la pérennité de la solution après la phase d’assistance.

# CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

## Contexte

Depuis l’arrivée du nouveau Top-Management, CAMWATER a engagé une dynamique de modernisation de ses activités afin de répondre à un double enjeu : garantir aux Camerounais une eau de qualité en quantité suffisante et renforcer la performance financière de l’entreprise. Parmi les priorités identifiées figure l’augmentation et la maîtrise des recettes, en lien direct avec l’amélioration du recouvrement. Or, les systèmes d’information existants ont rapidement montré leurs limites pour atteindre ces objectifs stratégiques.

Dans ce contexte, la Direction Générale a lancé un vaste chantier de refonte de son système d’information, avec pour finalité l’amélioration de la qualité de service et l’optimisation des recettes. Cette modernisation repose sur trois axes majeurs :

- La digitalisation de la relève des compteurs, incluant la télé relève, la préparation de la facturation et le géo référencement ;

- La mise en place d’une plateforme unifiée de paiement digital (PAYWATER), capable de centraliser et sécuriser les paiements à travers les différents opérateurs financiers ;

- Le développement d’une solution intégrée de gestion commerciale (GESCOM), destinée à fluidifier et automatiser l’ensemble des processus métiers.

L’ensemble de ces solutions doit s’interfacer entre elles et avec les systèmes tiers existants, grâce à des API ouvertes et des mécanismes d’échange de données. Le projet GESCOM, en particulier, s’inscrit dans une logique de gestion centralisée, fluide et sécurisée des opérations commerciales sur tout le territoire national. Il couvre la gestion des contrats et des dossiers clients, la facturation, le recouvrement, le suivi des stocks et l’administration quotidienne des comptes clients, tout en intégrant les moyens de paiement physiques et électroniques.

## Objectifs

### Objectif principal

L’objectif principal de ce projet est la mise en place d’une solution de gestion commerciale à la
CAMWATER avec pour objectifs :

- Mettre en place une application de gestion commerciale multi-agences ;

- Dématérialiser le processus commercial ;

- Permettre la gestion des ventes, achats, stocks, clients, fournisseurs et finances ;

- Intégrer un système de gestion des caisses dans les agences ;

- Fournir les interfaces avec les applications tierces ;

- Assurer la remontée automatique des données vers une base de données centrale ;

- Garantir la haute disponibilité et la sécurité des données ;

L’accroissement de la productivité à travers un gain en temps dans le traitement des opérations ;

L’amélioration de la qualité de service et des méthodes de travail.

### Objectifs spécifiques

De façon plus spécifique, ce système vise à :

La conception, l’implémentation, et la mise en service de tous les modules et
fonctionnalités attendues ;

La reprise de données de toutes les applications actuelles et quel que soit le type de format
de données ;

L’exécution des activités de formations et de transfert de compétences de tous les éléments
du projet, code source y compris ;

L’exécution des activités relatives à la conduite du changement ;

L’exécution des activités d’assistance et d’accompagnement pendant l’exécution du projet et
tout au long de la période de garantie.

### Enjeux

### Enjeux stratégiques

Renforcer la performance financière de l’entreprise en optimisant le recouvrement et la maîtrise des recettes ;

Améliorer la qualité du service rendu aux usagers en garantissant une facturation fiable, transparente et rapide ;

Moderniser le système d’information pour soutenir la vision du Top-Management et les priorités de développement durable.

### Enjeux opérationnels

Fluidifier et automatiser les processus commerciaux : gestion des contrats, dossiers clients, facturation, recouvrement et suivi des stocks ;

Assurer la continuité et la sécurité des opérations sur l’ensemble du territoire national, même en cas d’incidents ou d’intégration de nouvelles fonctionnalités ;

Faciliter le pilotage et le suivi des activités grâce à des outils de reporting et de contrôle adaptés.

### Enjeux technologiques

Interopérabilité et intégration avec les systèmes existants : télé relève, géo référencement et plateforme PAYWATER ;

Sécurité et fiabilité des données : protection des informations clients, traçabilité des opérations et conformité aux standards SI ;

Pérennisation et évolutivité de la solution pour permettre des évolutions futures et l’ajout de nouveaux services digitaux.

### Les bénéfices attendus

#### Bénéfices  financiers

Figure 1: Bénéfices financiers

### Bénéfices opérationnels

Figure 2: Bénéfices opérationnels

### Bénéfices technologiques

Figure 3: Bénéfices technologiques

### Bénéfices organisationnels

Renforcement du pilotage et de la gouvernance du projet, avec visibilité sur l’ensemble des étapes et indicateurs de performance ;

Transfert de compétences aux équipes internes, assurant l’autonomie et la continuité après la mise en service ;

Amélioration de la collaboration interne et externe, grâce à des outils de communication et de suivi partagés.

## Critères de succès

Les critères de succès du projet sont les suivants :

Figure 4: Critères de succès

## Normes et référentiels applicables au projet

Les normes qui seront appliquées pour la bonne qualité des livrables sont :

PMI / PMBOK : bonnes pratiques de gestion de projet pour le pilotage, la planification, le suivi des risques et des ressource ;

ISO 21500 – Management de projet : lignes directrices pour la gestion et la gouvernance des projets ;

Prince2 (le cas échéant) : cadre méthodologique pour la planification et le contrôle des projets ;

ISO/IEC 27001 : système de management de la sécurité de l’information, protection des données clients et de l’infrastructure SI ;

ISO/IEC 12207 : processus du cycle de vie du logiciel, couvrant analyse, conception, développement, tests, maintenance ;

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) : bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques et support post-déploiement ;

Normes d’interopérabilité et API ouvertes : pour l’échange sécurisé de données entre GESCOM, PAYWATER et les autres systèmes tiers ;

Cahier des charges fonctionnel et technique : définitions des exigences métiers et contraintes techniques ;

Charte SI CAMWATER : règles internes de sécurité, gouvernance et gestion des données ;

Normes internes de qualité et de traçabilité des opérations commerciales : contrôle des facturations, suivi des contrats et des dossiers clients ;

Réglementation nationale sur la protection des données personnelles ;

Règles de marchés publics : respect du contrat CAMWATER et de l’Appel d’Offres National Ouvert (AONO) ;

Méthodologies Agile / Scrum pour le développement itératif et la réactivité aux besoins métiers ;

Standards d’architecture logicielle : modularité, sécurité, scalabilité et évolutivité ;

Gestion documentaire et livrables : normes ISO 9001 pour la qualité documentaire et la traçabilité des livrables.

# GOUVERNANCE ET ORGANISATION DU PROJET

## Organigramme du projet (équipe CAMWATER ET PARTENAIRE)

Le projet GESCOM repose sur une gouvernance structurée, garantissant la coordination entre la CAMWATER, ses équipes métiers et le prestataire en charge de la conception, du développement et du déploiement de la solution. L’organisation proposée permet de définir clairement les rôles, responsabilités et flux de décision, tout en facilitant le suivi et la validation des livrables à chaque phase du projet.

Figure 5: Organigramme projet

Direction Générale CAMWATER : valide les décisions stratégiques et le budget, arbitre les choix majeurs ;

Comité de Pilotage (COPIL) : assure le suivi global du projet, valide les livrables clés et les jalons ;

Comité Technique (COTECH) : supervise les aspects techniques, coordonne les équipes SI et assure l’intégration et l’interopérabilité ;

Chef de projet Partenaire : responsable de la réalisation, du respect du planning et de la qualité des livrables ;

Responsable Fonctionnel CAMWATER : représente les métiers, définit les besoins fonctionnels et valide les spécifications ;

Responsable Technique / SI Partenaire : pilote le développement, l’intégration, la sécurité et la performance de la solution ;

Analystes, Développeurs, Testeurs, Formateurs et Support : exécutent les activités opérationnelles selon le planning et les procédures définies.

## Fréquence des réunions

La gouvernance du projet GESCOM repose sur un dispositif de réunions régulières permettant d’assurer un suivi efficace, une concertation permanente et une validation structurée des livrables. Outre les dispositions du plan de communication du projet, nous retenons les fréquences des réunions suivantes :

Comité de pilotage (COPIL) : se réunit une fois par mois, ou selon les besoins, pour valider les livrables majeurs, approuver les orientations stratégiques, arbitrer les décisions importantes et suivre l’état d’avancement global du projet ;

Secrétariat technique (COTECH / SETECH) : se réunit deux fois par mois, ou selon les besoins, sous la supervision du Coordonnateur du Secrétariat Technique, pour analyser, instruire et amender les livrables produits par le prestataire avant leur présentation au Comité de pilotage. Il constitue le principal cadre d’échanges techniques et fonctionnels entre CAMWATER et le prestataire ;

Réunions hebdomadaires de coordination : tenues chaque semaine entre les équipes CAMWATER et le prestataire. Elles permettent d’assurer un suivi rapproché des activités, de résoudre les points en suspens et de préparer les dossiers destinés au SETECH et au COPIL ;

Ateliers métiers et techniques : organisés en fonction des jalons du projet (diagnostic, analyse, conception, développement, tests, recette, formation), ils visent à recueillir les besoins, valider les spécifications fonctionnelles et techniques, et préparer les livrables soumis à validation ;

Réunions ad hoc : convoquées à la demande de CAMWATER ou du prestataire pour traiter tout point bloquant ou événement nécessitant une concertation rapide.

## Découpage du projet

Figure 6: Découpage de projet

Nous avons opté pour un découpage du projet en 4 sous-projets qui s’exécuteront de manière coordonnée afin de respecter les délais et d’assurer un transfert de compétences continu. Chaque sous-projet cible un objectif spécifique et mobilise une équipe spécialisée sous la coordination du chef de mission. Il s’agit de :

[P1-Infrastructure] : Modernisation et mise à niveau de l’infrastructure
Ce sous-projet englobe l’ensemble des activités nécessaires à la modernisation des équipements, à la réhabilitation des salles serveurs, et à l’amélioration de l’infrastructure matérielle et logicielle afin de supporter la solution GESCOM et garantir sa performance et sa disponibilité ;

[P2-GESCOM] : Solution intégrée de gestion commerciale
Ce sous-projet concerne le développement, le paramétrage et l’intégration de la solution GESCOM. Il inclut la mise en œuvre des modules de gestion des clients, contrats, facturation, recouvrement, stocks et administration des comptes, ainsi que l’interfaçage avec les systèmes existants et la plateforme PAYWATER ;

[P3-Migration et base de données] : Reprise et sécurisation des données
Ce sous-projet traite de la migration, du nettoyage et de la consolidation des données existantes vers la nouvelle solution. Il englobe également la conception, le paramétrage et la sécurisation de la base de données centrale, garantissant l’intégrité, la disponibilité et la conformité des informations ;

[P4-Formation et support] : Transfert de compétences et accompagnement
Ce sous-projet vise la formation des utilisateurs, la mise en place de la documentation et l’accompagnement post-déploiement. Il assure le support technique, le suivi opérationnel et la stabilisation de la solution, afin de garantir l’appropriation et l’efficacité de GESCOM par l’ensemble des équipes CAMWATER.

## Phases principales de projet

Figure 7: Phases principales du projet

## Indépendance technologique et licence GESCOM

Maîtrise totale du code source : CAMWATER conserve la propriété complète de la solution, sans dépendance technique à des frameworks ou outils externes non validés ;

Compatibilité et pérennité : La solution est développée pour être compatible à long terme avec l’infrastructure CAMWATER, garantissant sa stabilité et évolutivité ;

Licence perpétuelle et droits d’usage : CAMWATER bénéficie d’une licence d’utilisation perpétuelle et non exclusive couvrant tous les modules et composants, avec accès complet au code source et à la documentation technique ;

Indépendance de maintenance : Les équipes internes ou tout prestataire futur peuvent maintenir et faire évoluer le système sans restriction ni dépendance à l’intégrateur initial ;

Transparence contractuelle : Toute utilisation d’outils tiers doit être autorisée par CAMWATER, documentée et validée avant intégration, assurant conformité et sécurité juridique.

# PERIMETRE ET LIVRABLES

La solution GESCOM est une plateforme intégrée qui centralise et automatise les processus métiers liés à la gestion des services, à la facturation et au recouvrement. Ses modules interconnectés permettent de gérer les interventions, les réclamations, les équipements et les échanges avec les clients, garantissant fluidité des opérations et fiabilité des données. Elle s’articule autour de plusieurs modules principaux :

## Workflow

Le module Workflow permet de modéliser et d’automatiser les processus métiers pour optimiser l’organisation et la coordination des activités. Il inclut :

- Modélisateur des processus métier ;

- Modélisateur des écrans dynamiques ;

- Paramétrage des délais et des alertes

## Gestion Électronique des Documents (GED)

Le module GED assure l’archivage, la consultation et le suivi des documents de manière sécurisée :

- Paramétrage des types de documents ;

- Archivage et indexation des documents ;

- Consultation et téléchargement des documents

## Module de paramétrage

Ce module permet de configurer les règles et éléments nécessaires au fonctionnement du système :

- Gestion des règles de facturation ;

- Gestion des familles et sous-familles ;

- Gestion des articles ;

- Gestion de la tarification

## Module de gestion des accès

Ce module assure la gestion des utilisateurs et la sécurité d’accès aux applications :

- Gestion des profils applicatifs ;

- Gestion des profils métier ;

- Gestion des utilisateurs ;

- Affectation des profils (métier / applicatif)

## Facturation et Recouvrement

Ce module couvre l’ensemble du cycle RFR (Relève, Facturation, Recouvrement) et la gestion des équipements :

- Gestion des écarts de consommation ;

- Gestion des équipements : compteurs, modules radio, configuration des compteurs, cadrans mesurés ou calculés ;

- Planification et saisie des données de consommation : planification des campagnes selon différents critères, saisie centralisée ou via outils mobiles ;

- Facturation : divers types et modes de facturation, gestion en masse, suivi et officialisation des factures, édition selon différents modèles ;

- Recouvrement : gestions des caisses, des encaissements et décaissements, suivi des rejets, impayés, relances et génération automatique des documents selon les étapes

## Principaux processus métier

GESCOM gère de nombreux processus liés aux clients et aux interventions :

- Demandes de raccordement : simple, avec abonnement, extension, abonnement seul ou collectif

- Réclamations commerciales : changement de payeur ou d’adresse, domiciliation bancaire, réactivation de branchement, gestion des accords commerciaux, redressement ou annulation de factures, mutations, résiliation, suivi des fraudes, changements d’offre ou d’usage, remboursement d’acompte ou caution

- Réclamations techniques : changement ou pose de compteurs, enquêtes de vérification, étalonnage, problèmes liés aux branchements, redimensionnement ou déplacement de compteurs, gestion des dégâts

- Gestion des interventions terrain : planification et exécution des interventions, gestion du stock, module nomade pour le suivi des interventions et enquêtes terrain

- Gestion des relances et litiges : étapes de relance, coupures, déposes, dossiers précontentieux et contentieux, gestion des irrécouvrables

## Agence en ligne

L’agence en ligne est un portail sécurisé destiné aux clients, offrant un accès direct aux services :

- Consultation des informations personnelles et des données liées au point de livraison

- Historique des relevés et des données techniques du compteur

- Historique et détail des factures, informations tarifaires

- Suivi de l’échéancier de paiement

- Paiement sécurisé en ligne

- Initiation et suivi des réclamations

- Notifications en cas de modification d’une information de gestion

- Mise à disposition des documents de gestion : contrats, engagements de paiement, reçus

## CONTRAINTES INFORMATIQUES

Il s’agira donc de déployer la solution sur un SGBDR robuste pouvant être déployé sur Windows ou linux. Pour cela l’équipe interne sera mise à contribution pour tout ce qui est administration de base de données.

Par ailleurs :

- L’architecture modulaire de la solution et sa portabilité (multiplateforme) font partie des premiers critères de sélection ;

- Elle devra par conséquent être entièrement intégrée, facilement administrable, basée sur des standards, interopérable, évolutive et largement internationalisée (avec une forte communauté de contributeurs)

- La solution doit impérativement être accessible à la fois via interface web et éventuellement via client lourd

## ATTENTES EN COMMUNICATION ET ECHANGE DE DONNSES

Le déploiement de la solution logicielle doit permettre par le canal de l’intégration des modules retenus une possibilité d’échange de données entre ceux-ci. Architecture distribuée avec un fonctionnement autonome et réplication de données régulière des données des sites vers le serveur.

## SPECIFICATIONS DES PARAMETRES TECHNIQUES A CONSIDERER

Tableau 1: spécifications des paramètres techniques à considérer

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Est-ce qu’on utilisera une base unique pour tout le pays ? | Oui |
| Temps maximal tolérable pour la perte de données | 4 heures |
| Temps maximal de reprise après sinistre | 24 heures |
| Nombre maximal d’utilisateurs simultanés | 1 500 |
| Nombre d’utilisateurs prévus | 10 000 |
| Nombre d’administrateurs prévus | 20 |
| Nombre de nouvelles lignes de données par an | 5 000 000 |
| Taille prévisionnelle initiale de la plus grande base de données à récupérer | 2 To |
| Temps de réponse moyen souhaité pour les traitements transactionnels courants | < 2 secondes |
| Temps maximal souhaité pour la production d’un État mensuel (simulation de quittancement, quittancement…) | 3 heures |
| Serveurs de mail disponibles | 3 (Redondance) |
| Nombre d’utilisateurs à former | 100 |
| Nombre d’administrateurs à former | 10 |

## GESTION DE LA HAUTE DISPONIBILITE

Le prestataire proposera des architectures et des solutions permettant de garantir une haute disponibilité du système, et une protection contre la perte accidentelle des données. Le système ne devrait pas s’arrêter plus d’un jour, du fait d’un problème d’un serveur ou du logiciel utilisé.

Le projet couvre également les dimensions transversales suivantes :

La sécurité et la confidentialité des données ;

La traçabilité des opérations ;

La dématérialisation des processus ;

La formation et l’accompagnement des utilisateurs ;

Le support et la maintenance post-déploiement.

## PROCESSUS COUVERT

Figure 8: processus couvert

## INTERFACES PREVUES

La phase d’analyse de l’existant permettra de clarifier les interfaces applicatives possibles et le moyens d’interfaçage ultérieur ainsi que les types d’interfaces utilisateurs (web, mobile, riche).

### Interfaces prévues et mécanisme de transition

La mise en place de la solution GESCOM s’accompagne d’un dispositif d’interfaçage progressif avec l’ensemble des systèmes existants au sein de CAMWATER. Ce dispositif vise à garantir la continuité opérationnelle, à réduire les risques liés à la bascule technologique et à assurer une transition maîtrisée vers le nouveau système. L’approche retenue s’appuie sur un interfaçage structuré et un mécanisme de transition en plusieurs phases.

### Principe général

Le principe général des interfaces prévues dans le cadre du projet GESCOM repose sur une intégration progressive, sécurisée et maîtrisée entre la nouvelle solution de gestion commerciale et les systèmes existants de CAMWATER. L’objectif est de garantir la continuité des opérations tout en assurant une transition harmonieuse vers l’architecture cible.

Cette approche vise à éviter toute rupture de service, préserver l’intégrité des données, minimiser les risques opérationnels et permettre une montée en charge progressive du nouveau système.

La stratégie générale s'appuie sur quatre piliers essentiels :

Interopérabilité maîtrisée : Les interfaces sont conçues pour assurer un échange de données fluide et standardisé  entre GESCOM et les systèmes tiers (PAYWATER, SIG, comptabilité, outils mobiles, portail client.)

Transition progressive : La bascule vers GESCOM se fait par étapes successives : cohabitation temporaire, activation progressive des interfaces, bascule contrôlée, puis stabilisation.
Cette progressivité réduit les risques et facilite l’appropriation par les équipes métiers.

Sécurisation des flux et des données : Toutes les interfaces sont encadrées par des mécanismes de supervision, de journalisation et de contrôle qualité. Les protocoles d’échange garantissent la fiabilité, la confidentialité et la traçabilité des données entre systèmes.

Maintien de la continuité opérationnelle : Pendant toute la période de transition, les activités essentielles (relève, facturation, recouvrement, paiement, intervention terrain) restent pleinement opérationnelles. Aucune interruption de service client ou perturbation des opérations financières n’est admise.

### Reprise et migration des données

La reprise et la migration des données constituent une étape critique du déploiement de la solution GESCOM. Elles visent à assurer la continuité des opérations commerciales et financières de CAMWATER en transférant, avec fiabilité et cohérence, l’ensemble des données essentielles des systèmes existants vers la nouvelle plateforme. Ce processus doit garantir l’intégrité des informations, éliminer les incohérences historiques et permettre une exploitation immédiate du système dans un environnement stabilisé.

### Interfaces temporaires pendant la phase de bascule

Pendant la transition, les anciens systèmes continueront de fonctionner pendant quelques semaines ou mois, le temps de :

migrer toutes les données,

tester GESCOM,

stabiliser les flux,

former les utilisateurs.

Dans cette période, des interfaces temporaires sont obligatoires pour y synchroniser les deux environnements car elles garantissent la continuité du service client.